Додаток 2 до Положення

про бюджет участі (громадський

бюджет)міста Житомира

по__департамент містобудування та земельних відносіин _______

(назва розпорядника бюджетних коштів)

За__березень_____________

(відповідний звітний період)

| N з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План. | Факт. | Залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 26 | Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського «Лотос Небесної Сотні» | Бюджет участі № 26 | Проектування, узгодження | 401,063 | 0 | 401,063 | Проектно-кошторисна документація. Проходження експертизи | 6,459 | 0 | Отримання та узгодження договорів на виготовлення ПКД та проведення експертизи. Узгодження ТУ по підключенню. |  |