Додаток 2 до Положення

про бюджет участі (громадський

бюджет) міста Житомира

по управлінню комунального господарства

(назва розпорядника бюджетних коштів)

За_ травень-червень 2019р.______

(відповідний звітний період)

| № з/п | Назва заходу в міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План тис.грн. | Факт | Залишок на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Будівництво «Музичний фонтан «Фонтан щастя» зі світлодіодною підсвіткою» | Роботи виконуються, виконано водовідведення , водопостачання фонтану та готова чаша фонтану. закуплене все обладнання. Проводяться роботи по підлюченю фонтана до електричної мережі. | 1295,371 | - | 1295,371 | - | - | - | - |
| 2 | Капітальний ремонт благоустрою території «Дивосвіт» - парк розваг та відпочинку на Крошні. | Проект поданий на державну експертизу | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - |
| 3 | Будівництво каскадних сходів до річки Кам’янка в районі бульвару Польського у м. Житомирі | виготовлено інженерно-геодезичні вишукування | 1500,00 | - | 1500,00 | - | - | - | - |
| 4 | Будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім. Б. Лятошинського на вул. Михайлівської в м. Житомирі. | Проект на державній експертизі. Надано зауваження проектній організації | 399,216 | - | 399,216 | - | - | - | - |

Начальник управління 						        	     							     Марцун О.В.