Додаток

по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

станом на 10.08.2019 року

| № з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |
|  |  |  |  | план | факт | залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |
| 1 | Вуличне відео-спостереження в мікрорайоні Малікова: «Раді Вас бачити» | Створення (будівництво) системи вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Малікова «Раді Вас бачити», міська цільовова програма «Безпечне місто» на 2017-2019 роки | Заключення договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, проведення авторського та технічного нагляду. | 1499,15 | 1499,15 | 506,182 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво системи вуличного відеоспостереження | 992,968 | Виготовлена проектно-кошторисна документація. Проведена державна експертиза ПКД. Прокладено 5700 м оптико-волоконної мережі, встановлено 5 комутаційних шаф, 5 камер відеоспостереження |

В.о. начальника управління			                                       О.А. Куліковський