УКРАЇНА

## ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

# Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

вул. Театральна, 17/20,  м. Житомир, 10014, тел. 22-07-74,  факс 22-07-50

e-mail unsczn@zt-rada.gov.ua, код ЄДРПОУ 38035726

| ______________ № ____________ на № 174 від 02.04.19 р. | Начальнику управління по зв’язках з громадськістю міської ради Черкасовій Г.А. |
| --- | --- |

Про надання інформації

Для забезпечення інформування громадськості щодо реалізації проектів Бюджету участі в м.Житомирі, які перемогли в загальноміському голосуванні у 2018 році, надаю інформацію про проведені заходи по реалізації проекту «Вуличне відеоспостереження в мікрорайоні Малікова: «Раді Вас бачити» згідно додатку.

Начальник управління			                                  М.В. Дідківський

Войтович 22 08 89

Додаток

по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

станом на 06.09.2019 року

| № з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |
|  |  |  |  | план | факт | залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |
| 1 | Вуличне відео-спостереження в мікрорайоні Малікова: «Раді Вас бачити» | Створення (будівництво) системи вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Малікова «Раді Вас бачити», міська цільова програма «Безпечне місто» на 2017-2019 роки | Заключення договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, проведення авторського та технічного нагляду. | 1499,15 | 1499,15 | 506,182 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво системи вуличного відеоспостереження | 992,968 | Виготовлена проектно-кошторисна документація. Проведена державна експертиза ПКД. Прокладено 7500 м оптико-волоконної та комунікаційної мережі, встановлено 9 комутаційних шаф, 35 камер відеоспостереження |

Начальник управління			                                       М.В. Дідківський